ПРОЕКТ

Дорожная карта (план мероприятий) развития направления обрабатывающего производства Нижневартовского района в части реализации проекта по созданию индустриального парка (далее - проект)

| № п/п | Мероприятие (действия) | Срок реализации (ДД.ММ.ГГГГ) | Подразделение (отдел / департамент) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия | В течение 1 месяца после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района |
| 1.1 | Формирование рабочей группы, занимающейся направлением |  |  |
| 1.2 | Определение ключевых инвестиционных проектов для проработки |  |  |
| 1.3 | Согласование плана действий и распределение ответственных |  |  |
| 1.4 | Проведение обучающих мероприятий для членов команды, организованных исполнительными органами ХМАО – Югры и институтами развития | При необходимости | Исполнительные органы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и институты развития |
| 2. | Компетенции | На постоянной основе по мере необходимости после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района |
| 2.1 | Организация совместно с Администрацией г. Нижневартовска переговоров с предпринимательским сообществом на предмет специализации индустриального парка |  |  |
| 3. | Ценностное предложение | В течение 2 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района |
| 3.1 | Формирование карты ценностей для инвесторов и действующего бизнеса по участию в проектах. Формирование qr-кодов, ведущих на карточки с подробной информацией о проекте |  |  |
| 4. | Земля/имущество | В течение 3 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики, МКУ «Управление имущественными и земельными ресурсами» |
| 4.1 | Определение перечня и параметров земельных участков, удовлетворяющих требованиям реализации проектов, либо по которым возможно изменение категории земель, вида разрешенного использования. Формирование сводного реестра участков с их характеристиками, в т.ч. фото |  |  |
| 4.2 | Анализ возможностей вовлечения в оборот неиспользуемого муниципального имущества, проработка вопросов с Правительством региона в отношении аналогичного регионального имущества |  |  |
| 4.3 | Выявление объектов (земельных участков) в частной собственности, которые в настоящее время не используются, и их владельцы готовы рассмотреть возможность долгосрочной аренды/продажи в интересах реализации проектов |  |  |
| 5. | Инфраструктура | В течение 3 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики, Управление по жилищным вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям администрации района, МКУ «Управление имущественными и земельными ресурсами», Отдел развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района, Ресурсоснабжающие организации, владельцы земельных участков (объектов) (при необходимости) |
| 5.1 | Определение совместно с владельцами земельных участков / объектов недвижимости и (или) ресурсоснабжающими организациями имеющихся мощностей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения в привязке к объектам и (или) земельным участкам, предлагаемым для реализации проектов |  |  |
| 5.2 | Проработка регламента ускоренного содействия в работе инвестора с ресурсоснабжающими организациями (предельные объемы подключения, решение вопросов расширения) (при необходимости) |  |  |
| 5.3 | Включение в план дорожных работ мероприятий по строительству (обеспечению ремонта) дороги, ведущей к производственной площадке (при необходимости) |  | Отдел транспорта и связи администрации района, Отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района |
| 6 | Природные ресурсы | по необходимости | Исполнительные органы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| 6.1 | Формирование совместно с профильным региональным Департаментом сведений о природных ресурсах МО, которые могут быть использованы в целях реализации проектов |  |  |
| 7 | География-логистика | по необходимости | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики |
| 7.1 | Мероприятия проводятся при необходимости |  |  |
| 8 | Трудовые ресурсы |  |  |
| 8.1 | Определение текущего потенциала кадровых ресурсов МО в сфере реализации проектов, в т.ч. по профессиональному составу, уровню оплаты труда | В период реализации проекта | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики, Инвестор |
| 9 | Преференции | В течение 3 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики, Инвестор, Управление по жилищным вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям администрации района |
| 9.1 | Определение действующих муниципальных, региональных, федеральных мер поддержки, применимых в рамках реализации проектов |  |  |
| 9.2 | Изучение передового опыта поддержки и реализации проектов по созданию индустриальных парков в субъектах РФ (Республика Татарстан, Белгородская область, и др.) |  |  |
| 9.3 | Выявление запроса инвесторов на конкретные меры поддержки бизнеса |  |  |
| 9.4 | Определение предварительных объемов и источников финансирования проектов с учетом возможности привлечения ресурсов на льготных условиях |  |  |
| 9.5 | Проработка вопросов предоставления дополнительных мер поддержки |  |  |
| 10 | Кооперационные связи, рынок сбыта | В течение 6 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района, Отдел предпринимательства и сельского хозяйства департамента экономики администрации района, Инвестор |
| 10.1 | Проработка вариантов интеграции и кооперации с г. Нижневартовском по созданию индустриального парка в рамках агломерационного сотрудничества |  |  |
| 10.2 | Организация встреч с ключевыми игроками по выстраиванию кооперационных цепочек |  |  |
| 10.3 | Организация встреч с руководителями нефтегазовых предприятий по вопросам формирования перечня продукции, локализация производства (сервисного обслуживания) которой целесообразна на базе индустриального парка |  |  |
| 10.4 | Оказание содействия резидентам по поиску рынков сбыта с привлечением отраслевых департаментов округа |  |  |
| 11 | Поиск инвесторов | До 2030 года | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района |
| 11.1 | Определение совместно с Фондом развития Югры инвесторов (внутренних, внешних), потенциально заинтересованных в реализации проекта с использованием баз данных (контур-фокус), отслеживание информации об инвесторах, масштабирующих бизнес в регионах РФ, работа с дистрибьюторами, экспертами и др. |  |  |
| 11.2 | Проведение круглого стола с предпринимательским сообществом с представлением концепции индустриального парка и информации о мерах поддержки |  |  |
| 11.3 | Взаимодействие с агентами бизнеса (банки, МФЦ, владельцы земельных участков, консультанты, эксперты) в целях сотрудничества по реализации проекта | По мере необходимости |  |
| 11.4 | Выстраивание технологии привлечения резидентов | По мере необходимости |  |
| 11.5 | Проработка соглашений о намерениях, сотрудничестве с инвесторами / резидентами | На постоянной основе |  |
| 12 | Коммуникации, работа со стейкхолдерами | На постоянной основе при наличии инвестиционных проектов, требующих продвижение | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района, Управление по информационной политике, информатизации и обратной связи с населением администрации района |
| 12.1 | Встраивание направления в коммуникативную политику МО |  |  |
| 12.2 | Формирование перечня возможных каналов для PR |  |  |
| 12.3 | Определение целевой аудитории и инфоповодов на разных уровнях |  |  |
| 12.4 | Участие в форумах, отраслевых мероприятиях для демонстрации возможностей частного индустриального парка |  |  |
| 13 | Нормативное регулирование | При наличии инвестора (при необходимости) | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фонд развития Югры, Отдел инвестиций, муниципальных программ и проектной деятельности департамента экономики администрации района, Управление по информационной политике, информатизации и обратной связи с населением администрации района |
| 13.1 | Изменение категории земель, вида разрешенного использования земельных участков (при условии согласования использования такого участка для реализации проекта и готовности инвестора) с учетом нормативных ограничений |  |  |